|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更请求 | | | |
| 申请变更项目 | 山东省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 申请人 | 山东省管理部门负责人 | 申请日期 | 2020-04-1 |
| 变更原因类型 | 需求增加 | | |
| 变更原因详述 | 要求该系统能实现在手机上也能实现数据报送功能。 | | |
| 原始变更内容 | 只能在PC端进行数据的报送 | | |
| 整体变更内容 | 变更内容 | | 预计时间 |
| 增加手机端软件接口 | | 5个工作日 |
| 增加手机端 用户接口 | | 5个工作日 |
| 增加手机端登陆、数据上传功能 | | 5个工作日 |
| 变更评审 | 1.增加了系统需要的数据库资源，加大了编码量，增大了开发难度。  2.增加了新的手机端上传接口，需另为手机端手机软件和用户接口，增大了项目范围。  3.项目进度、成本、质量测试等都得随之调整，以达到项目平衡。 | | |
| 变更意见 | 1. 对于变更需求，及时调整项目范围计划。 2. 根据范围计划的修改，调整项目成本计划，项目进度计划，及时调整项目资源分配。 3. 对于变更需求，调整质量计划的范围与标准。 | | |
| 审核人 | 韩二 | 审核日期 | 2020-04-1 |